# 数据中台一期建设总结（演示）

本文为本地演示用虚构资料，不代表任何真实企业的制度、预算、人员或审批结论。金额、指标和日期只供检索引用演示。

建议上传到：框架组。

# 周期

数据中台一期从2023-04-03开始，到2024-01-26结束。范围是内部主数据查询接口和数据质量日报，不包含实时大屏。

# 交付

交付 6 个查询接口、1 份字段字典和按日生成的质量日报。接口只读，不提供任意查询语句入口。

# 教训

项目书曾经写入“对接财务系统”，但没有接口文档。该句在验收前改为待确认，没有当成已完成范围。

任务计划里出现过循环依赖：接口联调依赖日报，日报又依赖联调。修订时拆成先完成字段字典，再分别联调。

# 可复用约定

后续项目若写到数据中台，只能引用已交付的只读查询，不能假设存在写入接口或财务系统对接。