# 移动办公门户改造项目书（演示）

本文为本地演示用虚构资料，不代表任何真实企业的制度、预算、人员或审批结论。金额、指标和日期只供检索引用演示。

建议上传到：框架组。

# 项目背景

门户改造计划于2025-04-01开始，2025-12-19结束。员工需要在移动端查看待办，现有门户只支持桌面浏览器。

# 建设必要性

2025年一季度抽查，外出人员平均延迟 2 个工作日处理待办。该数字来自框架组内部抽查 20 人，不能外推到全公司。

# 目标

提供待办列表、详情和通过或退回。不实现企业单点登录改造，登录仍使用现有演示方式。

# 实施内容

实施内容为待办查询、审批动作回写、移动端页面。明确不做消息推送到个人手机短信。

# 技术路线

沿用现有应用接口，新增移动页面。审批记录与桌面端使用同一套状态，避免两套待办不一致。

# 风险与保障措施

若业务部门坚持要接入短信或单点登录，范围必须单独立项。本项目书不能自行扩大范围。