# 测试组缺陷分级与验收用例（演示）

本文为本地演示用虚构资料，不代表任何真实企业的制度、预算、人员或审批结论。金额、指标和日期只供检索引用演示。

建议上传到：测试组。

# 分级

严重：数据写错部门、检索到其他部门原文、导出删除了待确认内容、批准后仍可改写父运行产物。严重缺陷未关闭不能验收。

一般：排序不稳定、提示文案不准确、非关键字段缺失。可以带条件接收，但要写入残余风险。

轻微：样式间距、不影响理解的用词。记入后续迭代。

# 必测场景

上传三种格式并建立索引；重复内容不重复入库；检索结果带页码或章节；缺少目标时流程暂停；修订意见为空时拒绝；从检查点分叉不改动原运行。

# 部门隔离用例

算法组上传的内部材料，框架组账号的列表和检索都不可见。框架组不能把文件指定传到算法组。公共资料三个部门都能检索到。

| 用例编号 | 期望 |
| --- | --- |
| T-ISO-01 | 其他部门文档列表不可见 |
| T-ISO-02 | 指定上传到其他部门被拒绝 |
| T-ISO-03 | 公共资料库三个部门都能检索 |
| T-FLOW-01 | 缺交付物时暂停而不是直接生成 |
| T-FORK-01 | 分叉不改写父运行产物 |