# 2026年测试窗口与环境说明（演示）

本文为本地演示用虚构资料，不代表任何真实企业的制度、预算、人员或审批结论。金额、指标和日期只供检索引用演示。

建议上传到：测试组。

# 窗口

2026年第二季度预留两个回归窗口：2026-04-13至2026-04-24，以及2026-06-08至2026-06-19。窗口之外不承诺插入全量回归。

# 环境

测试使用与演示相同的本地应用、数据库和模型服务。模型未就绪时，只执行上传、检索和权限用例，生成类用例记为阻塞而不是失败。

# 数据

测试材料使用虚构样本。不得把真实合同、个人信息和未公开生产数据放进资料库。

# 入口标准

进入全量回归前，严重缺陷清零，部门隔离三条用例通过，并且项目书导出仍保留待确认字样。

计划编制工作流试点若赶在2026-04-01启动，第一个可用的全量窗口是2026-04-13，不能把启动日写成测试完成日。